技术开发设计说明书

制造业采购AI智能体（PEBS Copilot Purchase）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V0.1 - 开发基线 |
| 编制日期 | 2026年9月3日 |
| 前端约束 | Vue 2.7.16；依赖锁定并保留Vue 3迁移路径 |
| 后端框架 | Python FastAPI |
| 建设范围 | 采购分析、执行、自动化、预测、寻源与多工厂优化 |
| 当前里程碑 | M0.1：工程骨架与采购订单纵向切片 |

开发原则 大模型负责理解、编排和解释；价格、TCO、回归、预测和路径优化由可验证的程序或算法执行。定标、签署、订单发送等影响性动作必须经过权限校验和人工确认。

# 1. 文档目的与开发范围

本文将已确认的系统需求转换为可实施的技术架构、领域模块、数据实体、接口边界、开发里程碑和质量标准，作为代码设计、接口联调、测试验收和变更控制的开发基线。

## 1.1 完整模块范围

| 编号 | 模块 | 开发边界 |
| --- | --- | --- |
| M01 | AI采购助手 | 查数、分析、模型修正、任务优化、报告和受控执行 |
| M02 | 数据与API接入 | 文件导入、系统连接器、映射、全量/增量同步和审计 |
| M03 | 报价与比价 | OCR、标准化、自动比价、TCO和招标评价 |
| M04 | 采购订单 | 创建、审批、发送、确认、变更、交付、收货和关闭 |
| M05 | 模板中心 | 订单、报价单和合同模板、变量映射、版本和生成 |
| M06 | 自动化工作流 | 报价、订单、合同签署、邮件、审批和异常恢复 |
| M07 | 需求预测 | 多模型预测、采购建议、预警和情景模拟 |
| M08 | 智能寻源 | 外部候选发现、能力匹配、风险初筛和准入 |
| M09 | 供应商管理 | 360档案、绩效、风险、关系和价值 |
| M10 | 多工厂路径优化 | 供货分配、路线批次、约束和中断重算 |
| M11 | 合同管理 | 生成、审查、审批、电子签署和履约提醒 |
| M12 | 报告通知与审计 | 驾驶舱、报告、邮件、站内消息和全链路留痕 |

# 2. 总体技术架构

系统采用前后端分离、模块化单体起步、算法服务解耦的架构。业务量和团队规模增长后，可按数据接入、文档处理、AI编排、预测和优化服务逐步拆分。

运行链路 Vue管理端 → FastAPI API层 → 领域服务/AI编排/工作流 → PostgreSQL、Redis、对象存储 → 大模型、OCR、ERP/SRM/MES/WMS/QMS/OA及电子签署平台。

## 2.1 技术选型

| 层级 | 技术 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 2.7.16、Vue Router、Vuex、Axios、Element UI、ECharts | 采购工作台、流程交互和可视化 |
| 后端 | FastAPI、Pydantic、SQLAlchemy、Alembic | API、校验、领域服务和数据库迁移 |
| 数据 | PostgreSQL、pgvector、Redis、MinIO | 业务、知识、缓存、会话和文件 |
| 任务 | Celery + Redis | OCR、同步、报告和模型训练 |
| 流程 | Camunda 8 + BPMN/DMN；前端bpmn-js | 用户自定义采购自动化 |
| AI | 模型适配层 + LangGraph（仅复杂长流程） | 模型可替换、工具调用、人工中断和恢复 |
| 算法 | Pandas、statsmodels、scikit-learn、OR-Tools | 回归、预测、分配和路线优化 |
| 部署 | Docker Compose；生产按需Kubernetes | 环境一致性、扩容和运维 |

# 3. 工程结构与模块边界

仓库采用apps/api与apps/web双应用结构。后端按api、core、domain、services和后续repositories分层；前端按views、components、router、store和api组织。

| 目录 | 职责 |
| --- | --- |
| apps/api/app/api | HTTP接口、请求响应模型和权限依赖 |
| apps/api/app/domain | 订单、报价、合同、供应商等领域模型 |
| apps/api/app/services | 业务规则、任务编排和第三方适配 |
| apps/api/app/repositories | 数据库持久化接口；M0.2引入 |
| apps/web/src/views | 业务页面和工作台 |
| apps/web/src/api | 统一API客户端、错误和认证处理 |
| docs | 架构决策、接口约定和开发记录 |

# 4. 核心领域数据设计

| 数据域 | 核心实体 |
| --- | --- |
| 组织权限 | organization、factory、department、user、role、permission |
| 主数据 | material、category、unit、currency、warehouse、supplier |
| 询报价 | rfq、rfq_supplier、quotation、quotation_line、comparison |
| 合同 | contract、contract_version、clause、review、signature_event |
| 订单 | purchase_order、order_line、order_change、delivery、receipt、inspection |
| 模板 | document_template、template_version、template_field、generation_record |
| 工作流 | workflow_definition、workflow_version、workflow_instance、task、event |
| 预测 | forecast_dataset、forecast_run、forecast_result、purchase_suggestion |
| 寻源 | sourcing_task、candidate_supplier、evidence、qualification |
| 优化 | network_node、route、capacity、optimization_run、allocation_result |
| AI审计 | conversation、message、tool_call、model_run、evidence、feedback |

所有业务数据必须包含组织范围、创建人、创建时间、更新时间和版本字段。

报价、合同、订单、模型结果及工作流实例采用逻辑删除或不可变版本，不直接物理覆盖。

外部数据保存源系统、源记录键、同步批次和映射版本，保证幂等和血缘追踪。

# 5. 采购订单纵向切片

## 5.1 订单状态机

草稿 → 待审批 → 已审批 → 待发送 → 已发送 → 供应商确认 → 部分交货 → 已交货 → 已收货/质检 → 已完成。驳回、暂停、取消和异常为受控分支。

## 5.2 首批接口

| 方法 | 路径 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/health | 服务健康检查 |
| GET | /api/v1/modules | 返回完整模块目录及状态 |
| GET | /api/v1/orders | 查询采购订单 |
| POST | /api/v1/orders | 创建订单并计算含税金额 |
| POST | /api/v1/assistant/chat | 提交AI采购助手请求 |

当前实现边界 M0.1订单数据使用进程内仓储验证接口和页面闭环；M0.2替换为SQLAlchemy/PostgreSQL持久化，并增加认证、权限、审批和状态迁移。

# 6. 模板与文档生成服务

支持Word、Excel和可填写PDF模板；扫描PDF仅作为识别与参考材料。

模板变量、明细循环、条件片段、金额大小写、签章位置和多语言格式可配置。

AI辅助识别字段，用户确认映射；模板发布需版本、生效范围和审批。

每次生成保存模板版本、数据快照、生成文件、操作者和业务对象关联。

# 7. 自动化工作流设计

业务用户通过BPMN设计器配置触发器、审批、条件、并行、AI任务、系统API、文档生成、邮件、电子签署、等待、重试和人工接管节点。

| 流程 | 标准链路 |
| --- | --- |
| 报价自动化 | 需求确认→生成询价→审批→邮件发送→报价接收→识别→比价→定标确认 |
| 订单自动化 | 中标/合同→生成订单→价格校验→审批→发送→供应商确认→履约跟踪 |
| 合同签署 | 生成合同→AI审查→业务/法务审批→电子签署→回调校验→归档提醒 |

流程定义按版本发布，运行中的实例继续使用启动时版本。

外部发送和签署必须支持白名单、预览确认、幂等键、失败重试和人工补偿。

# 8. AI助手与模型治理

建立模型供应商适配层，业务代码不得直接绑定单一模型SDK。

工具调用采用白名单和结构化参数，先做权限检查再执行。

知识问答返回证据来源、数据时间和业务范围；无证据时明确提示。

模型修正进入反馈、评测、审批、发布和回滚闭环。

未配置模型时系统返回配置状态，不生成伪造的业务结论。

# 9. 预测、寻源与路径优化

## 9.1 需求预测

统一历史领用、订单、生产计划、库存、在途和供应提前期，比较移动平均、指数平滑、季节性及回归模型，通过误差和回测选择方案，并输出采购建议与情景模拟。

## 9.2 外部智能寻源

寻源服务将自然语言条件结构化，从企业库和经批准外部数据源获取候选供应商，完成实体去重、证据归档、能力匹配、风险初筛、长短名单和准入自动化。

## 9.3 多工厂优化

OR-Tools模型同时处理供应商产能、工厂需求、MOQ、交期、仓储、路线和供应占比约束，以采购、运输、延期、风险和碳排的加权成本为目标，输出供货量、路线、批次及备选方案。

# 10. 安全、权限与审计

| 控制域 | 要求 |
| --- | --- |
| 身份 | 企业SSO/OIDC；开发环境可使用本地认证 |
| 授权 | 集团、公司、工厂、采购组织、品类和字段级权限 |
| 密钥 | API、模型、邮件和签署凭据进入密钥管理，不写入代码或日志 |
| 数据 | TLS传输、敏感字段加密、导出水印、保留与删除策略 |
| AI | 提示注入防护、工具白名单、数据脱敏和模型路由 |
| 审计 | 查询、导入、修改、生成、审批、发送、签署和模型调用全记录 |

# 11. 开发里程碑

| 阶段 | 主题 | 交付内容 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0.1 | 工程启动 | 前后端骨架、模块目录、订单创建查询、AI安全占位、基础设施定义 | 已启动 |
| M0.2 | 平台底座 | PostgreSQL、迁移、认证权限、对象存储、任务队列、审计 | 下一步 |
| M1 | 采购执行闭环 | 数据接入、报价比价、TCO回归、模板、合同、订单、邮件和工作流 | 计划 |
| M2 | 预测与供应商智能 | 需求预测、采购建议、外部寻源、准入、风险和绩效 | 计划 |
| M3 | 多工厂优化 | 供货分配、路径批次、情景模拟、动态订单调整 | 计划 |

# 12. 测试与验收基线

后端：单元测试、API集成测试、权限测试、幂等与失败恢复测试。

前端：构建检查、核心页面组件测试和关键流程端到端测试。

算法：固定数据集、回测指标、模型版本、基线对比和可复现结果。

文档/OCR：字段准确率、来源定位、人工校正和异常样本集。

安全：依赖扫描、密钥检查、越权、上传文件和提示注入测试。

性能：普通API、AI首段响应、批量同步和长任务容量分别验收。

# 13. 待联调确认

| 主题 | 需要客户提供或确认 |
| --- | --- |
| 首个业务系统 | ERP/SRM名称、接口文档、测试环境、鉴权和增量规则 |
| 模板样本 | 订单、报价单、合同各3至5份典型可编辑模板 |
| 邮件 | SMTP、Microsoft 365或企业邮件网关及测试账户 |
| 电子签署 | e签宝、法大大、上上签或客户指定平台 |
| 模型 | 公有云、私有化或混合路由，及敏感数据策略 |
| 成本口径 | TCO项目、实际采购成本定义和回归训练样本 |
| 优化数据 | 供应商产能、工厂需求、路线、运费、时效和约束 |